OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

Nazwa i adres Zamawiającego 
Nazwa:     Gmina Wielopole Skrzyńskie 
Adres pocztowy:     
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Województwo: podkarpackie 

Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Wośko

Telefon: (0-17) 22-14-819

Fax: (0-17) 22-14-830

e-mail: inwest34@wielopole.itl.pl 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.wielopole.itl.pl 


Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Określenie przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg: Berdechów – Szkoła na odcinku 342 mb, Brzeziny – Stawy na odcinku 290 mb, Brzeziny – Nowa Wieś – Krzemienica na odcinku 290 mb, Brzeziny – Dół Północny na odcinku 170 mb, Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa na odcinku 210 mb. 
Kryteria oceny ofert: Cena 100%.

Terminy 
Termin składania ofert:  08 / 05 / 2007 
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sekretariacie pok. nr 22 do godziny 930 dnia 8 maja 2007 roku.

UG – 431/6/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na przebudowę następujących odcinków dróg: Berdechów – Szkoła w km 0 + 000 ÷ 0 + 342, Brzeziny – Stawy w km 0 + 300 ÷ 0 + 590, Brzeziny – Nowa Wieś – Krzemienica w km 0 + 300 ÷ 0 + 590, Brzeziny – Dół Północny w km 0 + 000 ÷ 0 + 170, Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa w km 0 + 340 ÷ 0 + 550 w ramach realizacji I etapu projektu pn.: „Rozwój gospodarczy trenów przyległych do Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego poprzez rozwój agroturystyki spowodowany poprawą systemu komunikacyjnego”.

I. ZAMAWIAJĄCY:      Gmina Wielopole Skrzyńskie

39-110 Wielopole Skrz. 200

tel. (0-17)  22-14-819

fax.(0-17)  22-14-830

email: inwest34@wielopole.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przebudowa dróg: Berdechów – Szkoła na odcinku 342 mb, Brzeziny – Stawy na odcinku 290 mb, Brzeziny – Nowa Wieś – Krzemienica na odcinku 290 mb, Brzeziny – Dół Północny na odcinku 170 mb, Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa na odcinku 210 mb. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

do 30 czerwca 2007 rok

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

OCENY ICH SPEŁNIENIA:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy  z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający wymogi określone w niniejszej specyfikacji. Potwierdzeniem spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu, będą złożone oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji

VI. WYKAZ  WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU:

Na potwierdzenie, że nie zachodzą okoliczności przedstawione w pkt V niniejszej         specyfikacji oferent zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

-  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1           	ustawy Prawo zamówień publicznych  na załączonym formularzu,

-  wypis z właściwego rejestru oraz wypis ze statutu lub inne dokumenty z których wynika     uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta dla osób podpisujących ofertę wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:

Oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający oraz oferenci będą przekazywać pisemnie na adres jak w pkt I SIWZ. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dariusz Wośko tel. (0-17) 22-14-819.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

wynosi 30 dni od ostatecznego termin składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Wymogi dotyczące sposobu sporządzenia oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu pismem maszynowym lub             nieścieralnym atramentem zgodnie z wymogami specyfikacji. Oferta winna być             podpisana i opieczętowana przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta i opatrzona datą. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upełnomocnionej. Takim podpisem powinny być również opatrzone wszystkie dołączone do oferty dokumenty.

2.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy                o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy umieścić w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

3.Na kompletną ofertę składają się: oferta na załączonym formularzu oraz dokumenty            wymienione w pkt VI niniejszej specyfikacji.

4.Oferty należy składać w podwójnych zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna  być zaadresowana na zamawiającego oraz posiadać oznaczenie „Przetarg – przebudowa dróg w ramach realizacji projektu „Rozwój gospodarczy trenów przyległych do Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego poprzez rozwój agroturystyki spowodowany poprawą systemu komunikacyjnego”. Zabrania się oznaczenia nazwy oferenta na zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak wyżej a ponadto opatrzona nazwą, dokładnym adresem i opieczętowana pieczęcią firmową.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku zachowania       powyższych warunków przez oferenta.

X. SPOSÓB OBLICZANIA CENY.

Cenę przedmiotu zamówienia stanowi łączna cena wykonania remontu dróg: Berdechów – Szkoła, Brzeziny – Stawy, Brzeziny – Nowa Wieś – Krzemienica, Brzeziny – Dół Północny, Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa.

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysach ofertowych.

Brak wypełnienia i określenia w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

XI.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY:

W niniejszym przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena.

cena - 100%

Przyjęta zostanie zasada poziomu odniesienia tj. stosunku najniższej ceny do ceny  zawartej w badanej ofercie.

najniższa cena z badanych ofert

liczba punktów =      				  x 100 %

cena badanej oferty

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sekretariacie pok. nr 22 do godziny 930 dnia 8 maja 2007 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2007 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy       Wielopole Skrzyńskie w sali narad pok. nr 30.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie ze wskazaniem terminu    podpisania umowy nie krótszym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

- projekt umowy w załączeniu

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

XVI. INNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wielopole Skrz. 2007-04-25

OFERTA

Firma zgłaszająca ofertę:…..........................................................................

…………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………......

Tel………………………………………. Fax……………………………………

Nr NIP……………………………………

Oferujemy wykonanie przebudowy dróg: Berdechów – Szkoła na odcinku 342 mb, Brzeziny – Stawy na odcinku 290 mb, Brzeziny – Nowa Wieś – Krzemienica na odcinku 290 mb, Brzeziny – Dół Północny na odcinku 170 mb, Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa na odcinku 210 mb za cenę:

netto……………………………………….zł

słownie……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

podatek VAT 22% tj. ……………………………….. zł

brutto…………………………………………… zł

słownie…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że akceptujemy wszelkie wymogi określone w niniejszym przetargu.

….……………………………

(podpis)

……………………………….				……………………………….

pieczęć firmowa       						miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg: Berdechów – Szkoła na odcinku 342 mb, Brzeziny – Stawy na odcinku 290 mb, Brzeziny – Nowa Wieś – Krzemienica na odcinku 290 mb, Brzeziny – Dół Północny na odcinku 170 mb, Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa na odcinku 210 mb oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem            technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-  nie     podlegamy     wykluczeniu    z     postępowania     o    udzielenie   zamówienia

w szczególności na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

……..………………………………………..

podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli

UMOWA Nr

Zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie zwaną dalej Zamawiającym w imieniu, której działa:

Czesław Leja – Wójt Gminy

a …………………………………………………………………………………………………..reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………..

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę następujących dróg: Berdechów – Szkoła w km 0 + 000 ÷ 0 + 342, Brzeziny – Stawy w km 0 + 300 ÷ 0 + 590, Brzeziny – Nowa Wieś – Krzemienica w km 0 + 300 ÷ 0 + 590, Brzeziny – Dół Północny w km 0 + 000 ÷ 0 + 170, Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa w km 0 + 340 ÷ 0 + 550 w ramach realizacji I etapu projektu pn.: „Rozwój gospodarczy trenów przyległych do Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego poprzez rozwój agroturystyki spowodowany poprawą systemu komunikacyjnego”.

§ 2

Szczegółowy zakres robót ustala się zgodnie z załączonymi kosztorysami stanowiącym część składową niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy:

- Przekazanie placu budowy do: 5 czerwca 2007 r.

- Zakończenie robót do: 30 czerwca 2007 r.

- Odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

- Usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek.

§ 4

Wykonawca wykona przedmiot umowy za kwotę brutto …………. zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….

w tym:

- Berdechów – Szkoła na odcinku 342 mb …………….…… zł brutto,

- Brzeziny – Stawy na odcinku 290 mb …………….…… zł brutto,

- Brzeziny – Nowa Wieś – Krzemienica na odcinku 290 mb ……….…… zł brutto,

- Brzeziny – Dół Północny na odcinku 170 mb …………….…… zł brutto,

- Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa na odcinku 210 mb ………….…… zł brutto,

§ 5

- Po zakończeniu i odbiorze robót wykonawca będzie miał prawo wystawić fakturę.

- Zamawiający dokona płatności wynikającej z faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Za zwłokę w terminie realizacji faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 6

- Za zwłokę w terminie rozpoczęcia lub zakończenia robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w terminie usunięcia usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki.

§ 7

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji robót zamawiający umniejsza jego wynagrodzenie o równowartość robót powiększoną o 20% w stosunku do wynagrodzenia przewidzianego za te roboty w umowie.

§ 8

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy w wysokości 36 miesięcy od daty odbioru robót.

§ 9

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Podczas wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego, bieżącej kontroli stanu kompletności oznakowania robót.

§ 11

Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane na podstawie obustronnie uzgodnionego aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie właściwych sądów.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi zamawiający.

……………………………					……………………………	wykonawca								zamawiający

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Berdechów - Szkoła nr 107746R

km. 0 + 000 ÷ 0 + 342	dł. odc. 342 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie 0 + 000 ÷ 0 + 200 = 200 x 5,1 = 1020,00 0 + 200 ÷ 0 + 342 = 142 x 4,6 = 653,20 | m2 | 1673,00 |
| 2. | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym mechanicznie gr. warstwy 5 cm 0 + 000 ÷ 0 + 150 = 150 x 5,1 = 765,00 x 0,05 = 38,25 | m3 | 38,00 |
| 3. | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 0 + 150 ÷ 0 + 200 = 50 x 5,1 = 255,00 0 + 200 ÷ 0 + 342 = 142 x 4,6 = 653,20 | m2 | 908,00 |
| 4. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 3 cm 0 + 000 ÷ 0 + 200 = 200 x 5,1 = 1020 x 0,075 = 76,50 0 + 200 ÷ 0 + 342 = 142 x 4,6 = 653,2 x 0,075 = 48,99 | t | 125,00 |
| 5. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 000 ÷ 0 + 200 = 200 x 50 = 1000,00 0 + 200 ÷ 0 + 342 = 142 x 4,5 = 639,00 | m2 | 1639,00 |

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Dół Północny nr 107718R

km. 0 + 000 ÷ 0 + 170	dł. odc. 170 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie 0 + 000 ÷ 0 + 170 = 170 x 3,1 = 527,00 | m2 | 527,00 |
| 2. | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 0 + 000 ÷ 0 + 170 = 170 x 3,1 = 527,00 skrzyżowanie km. 0 + 000 = 18,00 | m2 | 545,00 |
| 3. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 3 cm 0 + 000 ÷ 0 + 170 = 170 x 3 = 510 x 0,075 = 38,25 skrzyżowanie km. 0 + 000 = 18,00 x 0,075 = 1,35 | t | 40,00 |
| 4. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 000 ÷ 0 + 170 = 170 x 3 = 510,00 skrzyżowanie km 0 + 000 = 18 m2 | m2 | 528,00 |

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Nowa Wieś – Kamienica nr 107740R

km. 0 + 300 ÷ 0 + 590	dł. odc. 290 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 = 899,00 | m2 | 899,00 |
| 2. | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 = 899,00 | m2 | 899,00 |
| 3. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 3 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 x 0,075 = 67,42 | t | 67,00 |
| 4. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,0 = 870,00 | m2 | 870,00 |

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Stawy nr 107743R

km. 0 + 300 ÷ 0 + 590	dł. odc. 290 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 = 899,00 | m2 | 899,00 |
| 2. | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 = 899,00 | m2 | 899,00 |
| 3. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 3 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 x 0,075 = 67,42 | t | 67,00 |
| 4. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,0 = 870,00 | m2 | 870,00 |

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice - Jaszczurowa nr 107733R

km. 0 + 340 ÷ 0 + 550	dł. odc. 210 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 1005 – 06 | Czyszczenie istniejącej nawierzchni szczotką mechaniczna 0 + 340 ÷ 0 + 550 = 210 x 5,1 = 1071,00 | m2 | 1071,00 |
| 2. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 2 cm 0 + 340 ÷ 0 + 550 = 210 x 5,1 = 1071 x 0,05 = 53,55 | t | 54,00 |
| 3. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 340 ÷ 0 + 550 = 210 x 5 = 1050,00 | m2 | 1050,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Berdechów - Szkoła nr 107746R

km. 0 + 000 ÷ 0 + 342	dł. odc. 342 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedno. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie 0 + 000 ÷ 0 + 200 = 200 x 5,1 = 1020,00 0 + 200 ÷ 0 + 342 = 142 x 4,6 = 653,20 | m2 | 1673,00 |  |  |
| 2. | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym mechanicznie gr. warstwy 5 cm 0+000 ÷ 0 + 150 = 150 x 5,1 = 765,00 x 0,05 = 38,25 | m3 | 38,00 |  |  |
| 3. | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 0 + 150 ÷ 0 + 200 = 50 x 5,1 = 255,00 0 + 200 ÷ 0 + 342 = 142 x 4,6 = 653,20 | m2 | 908,00 |  |  |
| 4. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 3 cm 0 +000 ÷ 0 + 200 = 200 x 5,1 = 1020 x 0,075 = 76,50 0+200 ÷ 0 + 342 = 142 x 4,6 = 653,2 x 0,075 = 48,99 | t | 125,00 |  |  |
| 5. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 000 ÷ 0 + 200 = 200 x 50 = 1000,00 0 + 200 ÷ 0 + 342 = 142 x 4,5 = 639,00 | m2 | 1639,00 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| Razem VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Dół Północny nr 107718R

km. 0 + 000 ÷ 0 + 170	dł. odc. 170 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedno. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie 0 + 000 ÷ 0 + 170 = 170 x 3,1 = 527,00 | m2 | 527,00 |  |  |
| 2. | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 0 + 000 ÷ 0 + 170 = 170 x 3,1 = 527,00 skrzyżowanie km. 0 + 000 = 18,00 | m2 | 545,00 |  |  |
| 3. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 3 cm 0 + 000 ÷ 0 + 170 = 170 x 3 = 510 x 0,075 = 38,25 skrzyżowanie km. 0 + 000 = 18,00 x 0,075 = 1,35 | t | 40,00 |  |  |
| 4. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 000 ÷ 0 + 170 = 170 x 3 = 510,00 skrzyżowanie km 0 + 000 = 18 m2 | m2 | 528,00 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| Razem VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Nowa Wieś – Kamienica nr 107740R

km. 0 + 300 ÷ 0 + 590	dł. odc. 290 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedno. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 = 899,00 | m2 | 899,00 |  |  |
| 2. | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 = 899,00 | m2 | 899,00 |  |  |
| 3. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 3 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 x 0,075 = 67,42 | t | 67,00 |  |  |
| 4. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,0 = 870,00 | m2 | 870,00 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| Razem VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Stawy nr 107743R

km. 0 + 300 ÷ 0 + 590	dł. odc. 290 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedno. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne mechanicznie 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 = 899,00 | m2 | 899,00 |  |  |
| 2. | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 = 899,00 | m2 | 899,00 |  |  |
| 3. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 3 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,1 x 0,075 = 67,42 | t | 67,00 |  |  |
| 4. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 300 ÷ 0 + 590 = 290 x 3,0 = 870,00 | m2 | 870,00 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| Razem VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice - Jaszczurowa nr 107733R

km. 0 + 340 ÷ 0 + 550	dł. odc. 210 mb.

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedno. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR – 6 1005 – 06 | Czyszczenie istniejącej nawierzchni szczotką mechaniczna 0 + 340 ÷ 0 + 550 = 210 x 5,1 = 1071,00 | m2 | 1071,00 |  |  |
| 2. | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltowana mechanicznie gr. warstwy 2 cm 0 + 340 ÷ 0 + 550 = 210 x 5,1 = 1071 x 0,05 = 53,55 | t | 54,00 |  |  |
| 3. | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowanych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0 + 340 ÷ 0 + 550 = 210 x 5 = 1050,00 | m2 | 1050,00 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| Razem VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |  |