Uchwała Nr XXVII/133/05

Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie

z dnia 11 maja 2005 roku

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych: Glinik – Krzysztoniowa Góra i Glinik – Zapole”

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) Rada Gminy

uchwala co następuje

§ 1

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych: Glinik – Krzysztoniowa Góra i Glinik – Zapole” w następującym brzmieniu:

- Nazwa programu:

„Przebudowa dróg gminnych: Glinik – Krzysztoniowa Góra i Glinik – Zapole”

- Cel programu:

Zwiększenie dostępności do części wsi Broniszów i Glink, rozwój gospodarczy terenów przylegających do drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, skrócenie czasu dojazdu.

- Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji i jej lokalizacji:

Ciąg drogowy rozpoczyna się i kończy na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa. Stanowi najkrótsze połączenie wsi Glinik i Broniszów. Czas przejazdu pomiędzy tymi miejscowościami ulegnie skróceniu z 15 min do 5 min. Ułatwiony zostanie dojazd z Broniszowa

i Glinika  do zakładu DREWSPAN położonego w Wielopolu Skrzyńskim,

w którym zatrudnionych jest około 250 osób w tym około 50 z Broniszowa

i Glinika. Przewiduje się, że po zrealizowaniu projektu powstanie w tej okolicy warsztat naprawy samochodów, w którym zatrudnienie znajdą 2 osoby oraz sklep spożywczy z jednym miejscem pracy.

Bliskość planowanego zbiornika retencyjnego, jaki ma powstać na terenie miejscowości Łączki i Glinik, wpłynie na powstanie kilku (10) gospodarstw agroturystycznych.

Przy drodze zlokalizowane jest gospodarstwo ogrodnicze, które prowadzi produkcję owoców i warzyw pod szkłem, osłonami i w gruncie.

Z drogi korzystało będzie 45 gospodarstw rolnych, 9 gospodarstw domowych

i cztery podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Stanowi ona również dojazd do około 60 ha gruntów rolnych.

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie dojazd do około 5 ha terenu, który może zostać zagospodarowany pod budownictwo jednorodzinne

i zagrodowe oraz 1 ha terenu, który może zostać zagospodarowany przemysłowo.

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi zamieszkuje 225 osób.

Ponadto droga będzie stanowić objazd, który może zostać wykorzystany

w przypadku nie przejezdności (wypadek drogowy itp.) drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.

- Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego

Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni tłuczniem grubości 8 – 15 cm, profilowanie nawierzchni masą mineralno – bitumiczną średniej grubości 3 cm, wykonanie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm o powierzchni 5 228 m2 na odcinku 1916 mb szerokości 2,5 – 3,0 m.

- Planowany okres realizacji programu

- termin rozpoczęcia 2005 rok

- termin zakończenie 2006 rok

- Harmonogram realizacji zadania

- rozpoczęcie realizacji zadania II kw. 2006 rok

- zakończenie realizacji zadania III kw. 2006 rok

- Planowane łączne nakłady z podziałem według źródeł pochodzenia środków

wydatki ogółem 419 036,92 zł

w tym:

w 2005 roku          18 300,00 zł

z tego:

środki własne          7 320,00 zł

EFRR                      9 150,00 zł

budżet państwa       1 830,00 zł

w 2006 roku        400 736,92 zł

z tego:

środki własne       160 294,92 zł

EFRR                   200 368,40 zł

budżet państwa     40 073,60 zł

- Jednostka realizująca program

Gmina Wielopole Skrzyńskie

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Siuta