Uchwała Nr VIII/42/2003

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 25   sierpnia 2003 r.

w sprawie  uchwalenia programów rozwoju  infrastruktury drogowej i infrastruktury

komunalnej  w gminie Wielopole Skrzyńskie

Działając na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                       o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 42 , poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w celu zapewnienia realizacji strategii rozwoju gminy

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwala  się wieloletnie programy inwestycyjne pn:

1.„Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wielopole Skrzyńskie” w brzmieniu

jak w załączniku Nr 1 do uchwały ,

2 „Rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie kanalizacji w gminie Wielopole

Skrzyńskie” w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

3. „Rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie wodociągów w gminie Wielopole

Skrzyńskie” w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/2003Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 25 sierpnia 2003 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

1. Nazwa programu: Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wielopole Skrzyńskie.

2. Cel programu: Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci dróg gminnych.

3. Uzasadnienie celowości inwestycji i ich lokalizacji.

Istniejąca sieć dróg gminnych wymaga modernizacji, gdyż znaczna część dróg charakteryzuje się złym stanem nawierzchni oraz brakiem odpowiednich parametrów technicznych. Mieszkańcy gminy nie mają zapewnionych odpowiednich warunków poruszania się po drogach gminnych.

W pierwszej kolejności należy modernizować drogi stanowiące podstawowy układ komunikacyjny w gminie tzn. łączące poszczególne miejscowości, przysiółki oraz stanowiące połączenia z miejscowościami w sąsiednich gminach.

W drugiej zaś pozostałą sieć dróg gminnych.

Znaczna część terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę nie ma zapewnionej właściwej obsługi komunikacyjnej. Stanowi to istotną barierę dla lokalizacji inwestycji związanych z działalnością gospodarczą, służących tworzeniu nowych miejsc pracy oraz rozwojowi agroturystyki.

W związku z tym istnieje konieczność modernizacji sieci dróg gminnych, która zapewni większą atrakcyjność gminy dla inwestorów i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie istniejących walorów turystycznych gminy.

4. Planowany zakres rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

- modernizacja drogi gminnej Brzeziny – Berdechów Środkowy – Kamienica

w miejscowości Brzeziny na odcinku 2 876 mb

- modernizacja drogi gminnej Glinik Łysa Góra – Mała w miejscowości Glinik

na odcinku  1 625 mb,

- modernizacja drogi gminnej Nawsie Budzisz w miejscowości Nawsie na odcinku

500 mb,

- modernizacja drogi gminnej Broniszów-  Szkodna w miejscowości Broniszów

na odcinku 1 981 mb,

- modernizacja drogi gminnej Brzeziny Bukowina – Mała w miejscowości Brzeziny

na odcinku 1 800 mb,

- modernizacja drogi gminnej Wielopole Sośnice – Jaszczurowa w miejscowości

Wielopole Skrzyńskie na odcinku 1 200 mb .

5. Planowany okres realizacji programu

- planowany termin rozpoczęcia realizacji programu 2003 r.

- planowany termin zakończenia realizacji programu  grudzień 2006 r.

6. Przewidywane efekty ekonomiczne realizacji programu:

- większa płynność ruchu pojazdów oraz zmniejszenie ich zużycia ,

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy , poszczególnych jej miejscowości

i terenów,

- wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

- rozwój agroturystyki,

- powstanie nowych miejsc pracy,

- wzrost dochodów mieszkańców gminy.

7. Planowane efekty rzeczowe.

- planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych na odcinku

o łącznej długości   9 982 mb.

8. Harmonogram realizacji zadań.

- modernizacja drogi gminnej Brzeziny Berdechów Środkowy – Kamienica na odcinku

2 876 mb,

- rozpoczęcie realizacji zadania styczeń 2003 r.,

- zakończenie realizacji zadania lipiec 2004 r.,

- ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego koszt realizacji zadania wynosi 1 352 447 zł.

- modernizacja drogi gminnej Glinik Łysa Góra – Mała na odcinku 1 625 mb,

a) rozpoczęcie realizacji zadania styczeń 2003 r.,

b) zakończenie realizacji zadania lipiec 2004 r.,

c) ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego koszt realizacji zadania wynosi  779 538 zł

- modernizacja drogi gminnej Nawsie Budzisz  na odcinku 500 mb,

a) rozpoczęcie realizacji zadania sierpień 2003 r.,

b) zakończenie realizacji zadania lipiec 2004 r.,

c) ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego koszt realizacji zadania wynosi  260 672 zł

- modernizacja drogi gminnej Broniszów – Szkodna na odcinku 1 981 mb,

a) rozpoczęcie realizacji zadania styczeń 2003 r.,

b) zakończenie realizacji zadania lipiec 2006 r. ,

c) ustalony na podstawie szacunku koszt realizacji zadania wynosi 1 271 802 zł,

- modernizacja drogi gminnej Brzeziny Bukowina – Mała na odcinku 1 800 mb

a) rozpoczęcie realizacji zadania  styczeń 2003 r.,

b) zakończenie realizacji zadania lipiec 2006 r.,

c) ustalony na podstawie szacunku koszt realizacji zadania wynosi  858 996 zł,

- modernizacja drogi gminnej Wielopole Sośnice – Jaszczurowa na odcinku 1 200 mb,

a) rozpoczęcie realizacji zadania  styczeń 2004 r.,

b) zakończenie realizacji zadania lipiec 2005 r.,

c) ustalony na podstawie szacunku koszt realizacji zadania wynosi 572 664 zł,

9. Planowane łączne nakłady z podziałem według źródeł pochodzenia środków

Wydatki ogółem                                     5.096.119 zł

z tego :

- środki własne                                          656.119 zł

- kredyt                                                   1.580.000 zł

- środki z funduszy Unii Europejskiej   2.860.000 zł

10. Jednostka realizująca program

- Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ 42/2003 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 sierpnia 2003 roku.

Wieloletni program inwestycyjny dla gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie kanalizacji.

1. Nazwa programu: Rozwój infrastruktury komunalnej w gminie Wielopole Skrzyńskie.

2. Cel programu: poprawa warunków sanitarnych  poprzez likwidacje dzikich odprowadzeń

ścieków do rowów i innych odbiorników.

3. Uzasadnienie celowości inwestycji i ich lokalizacji:

Na terenie gminy około 70 % gospodarstw domowych korzysta z wody bieżącej

dostarczanej z ujęć wodociągowych indywidualnych lub grupowych . Z każdym rokiem

przybywa studzienek,  co za tym idzie ilość ścieków. Brak zorganizowanego  systemu

odbioru i oczyszczania ścieków powoduje, że ścieki w małym stopniu oczyszczone

odprowadzane są do różnych odbiorników ( rowy, cieki wodne , grunt itp. ). Sytuacja

ta  bardzo niekorzystnie wpływa na środowisko i wymaga pilnej zmiany. Cel ten można

osiągnąć tylko poprzez budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

4. Planowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego :

1) budowa oczyszczalni ścieków we wsi Wielopole Skrzyńskie dla potrzeb 3 wsi tj.

Brzeziny, Nawsie i Wielopole Skrzyńskie o wydajności docelowej 2x 200 m3/ d,

2) budowa kanalizacji sanitarnej o długości  20.500 mb,

3) budowa oczyszczalni ścieków we wsi Broniszów dla potrzeb 2 wsi tj. Broniszowa

i Glinika o wydajności 200 m3/d,

4) budowa kanalizacji sanitarnej w/w wsiach o długości 15.000 mb.

5. Planowany okres realizacji :

1) Planowane rozpoczęcie realizacji programu – 2005 r.

2) Planowane zakończenie realizacji programu – 2009 r.

6. Przewidywany efekt ekonomiczny realizacji inwestycji :

Przez ograniczenie ilości dzikich odprowadzeń ścieków poprawie ulegną warunki sanitarne

i środowisko będzie mniej zanieczyszczone.

7. Planowane efekty rzeczowe:

Wybudowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w poszczególnych wioskach pozwoli

na podłączenie znacznej grupy gospodarstw.

8. Harmonogram realizacji:

1) Wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Wielopole Skrzyńskie

a) planowane rozpoczęcie zadania  2005 r.

b) planowane zakończenie zadania 2007 r.

2) Wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Broniszów

a) planowanie rozpoczęcia zadania   2008 r.

b) planowanie zakończenia zadania  2008 r.

9. Planowane łączne nakłady z podziałem wg źródła pochodzenia środków:

Wydatki ogółem w kwocie  18.230.000 zł ( ustalone na podstawie szacunku)

z tego:

1) środki własne  1.230.000 zł

2) dotacja z budżetu państwa 1.000.000 zł

3) środki z funduszy pozabudżetowych  1.000.000 zł

4) środki z funduszy Unii Europejskiej 15.000.000 zł

10. Jednostka realizująca program:

Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Zał. Nr 3  do Uchwały Nr VIII/42/2003  Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 25 sierpnia 2003 roku.

Wieloletni program inwestycyjny dla gm. Wielopole Skrzyńskie w zakresie wodociągów.

1. Nazwa programu : Rozwój infrastruktury komunalnej w gminie Wielopole Skrzyńskie

2. Cel programu: Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę.

3. Uzasadnienie celowości inwestycji i ich lokalizacja:

Istniejący system zaopatrzenia w wodę oparty jest na eksploatacji studni kopanych.

Wydajność takich ujęć w dużym stopniu uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

Brak opadów szybko obniża wydajność takich ujęć.

Sytuacja ta powoduje konieczność wykonania ujęć wód stabilnych, których wydajność

i jakość wód nie podlegają gwałtownym  wahaniom.

4. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego :

- rozbudowa wodociągu we wsi Wielopole Skrzyńskie,

- budowa ujęcia i wodociągu we wsi Glinik,

5. Planowany okres realizacji:

- planowane rozpoczęcie realizacji programu – 2004

- planowane zakończenie realizacji programu – 2006

6. Przewidywane efekty ekonomiczne realizacji inwestycji:

Zwiększenie dostawy wody dla istniejących odbiorców oraz możliwość podłączenia

nowych.

7. Planowane efekty rzeczowe:

Wybudowanie ujęcia wody, wybudowanie zbiorników wody, wybudowanie sieci

przesyłowej  oraz przyłączy.

8. Harmonogram realizacji:

- wybudowanie ujęcia wody we wsi Glinik

a) planowane rozpoczęcie zadania 2004 r.,

b) planowanie zakończenie zadania 2006 r.,

- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej we wsi Wielopole Skrz.

a) planowane rozpoczęcie zadania 2004 r.,

b) planowane zakończenie zadania 2006 r.

9. Planowane łączne nakłady z podziałem wg źródła pochodzenia środków:

Wydatki ogółem w kwocie 600.000 zł ( ustalone na podstawie szacunku)    z tego :

a) środki własne – 100.000 zł,

b) dotacja z budżetu państwa  - 50.000 zł,

c) środki z funduszy pozabudżetowych – 50.000 zł,

d) środki z funduszy Unii Europejskiej – 400.000 zł.

10 Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie.