Uchwała Nr IX/47/07

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 25 lipca 2007

w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego: „Tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej”

Działając na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                       o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w celu zapewnienia realizacji strategii rozwoju gminy

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwala  się wieloletni program inwestycyjny dla gminy Wielopole Skrzyńskie jak

w załączniku nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Pieczonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/07 Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 25 lipca 2007 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny dla gminy Wielopole Skrzyńskie

- Odbudowa wsi i modernizacja przestrzeni wiejskiej poprzez remont i przebudowę Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wielopolu Skrzyńskim oraz kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Wielopole Skrzyńskie

- Planowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego

Rozbudowa i modernizacja niecki basenu i stadionu. Zagospodarowanie kulturowe centrum wsi Wielopole Skrzyńskie.

Budowa budynku zaplecza Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wielopolu Skrzyńskim , wykup gruntów pod kompleksową rozbudowę otwartego basenu i stadionu wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

- Planowany okres realizacji

2008 -2010

- Harmonogram realizacji

Etap I

Rozbudowa i modernizacja niecki basenu otwartego w Wielopolu Skrzyńskim

( z wykorzystaniem dokumentacji finansowanej z programu Leader +), wykup gruntów

i opracowanie dokumentacji technicznej na pozostałą część zadania

2008 - 2009

- Etap II

Budowa budynku zaplecza Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wielopolu Skrzyńskim        Zagospodarowanie centrum wsi Wielopole Skrzyńskie.

2009 - 2010

- Planowane łączne nakłady z podziałem wg  źródła pochodzenia środków:

Wydatki ogółem w kwocie      812 500,00      (ustalone na podstawie szacunku):

- środki własne 262 500,00

- dotacje z budżetu państwa: środki PFRON 50 000,00

- środki z funduszy Unii Europejskiej 500 000,00

- Kompleksowa modernizacja sieci internetowej Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z zakupem sprzętu i wyposażeniem serwerowni oraz budowa sieci internetowej na obszarze gminy

- Planowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego

Opracowanie dokumentacji technicznej. Zakup sprzętu i oprogramowania, budowa sieci internetowej.

- Planowany okres realizacji

2007 -2008

- Harmonogram realizacji

2007 -2008

- Planowane łączne nakłady z podziałem wg  źródła pochodzenia środków:

Wydatki ogółem w kwocie 427 000,00            (ustalone na podstawie szacunku):

- środki własne 77 000,00

- dotacje z budżetu państwa

- środki z funduszy Unii Europejskiej 297 500,00